Board Link
https://app.asana.com/0/1209395762772163/1209397664223807
-------------------------------------------------------------------------------------------

Desktop

1) https://app.asana.com/0/1209395762772163/1209395762772171

Type CR

Status: status and hours in other tickets

============

2) https://app.asana.com/0/1209395762772163/1209395762772183

Type CR

Status: Pending

============

3) https://app.asana.com/0/1209395762772163/1209395762772201

Type CR

Status: Done (20hrs desktop + responsive(other devices)+mobile)

Development and hrs Pending

============

4) https://app.asana.com/0/1209395762772163/1209395762772217

Type CR

Status: Done (hours in https://app.asana.com/0/1209395762772163/1209395762772201)

============

5) https://app.asana.com/0/1209395762772163/1209395762772205

Type CR

Status: Done (3hrs desktop + responsive(other devices)+mobile)

Development and hrs Pending

============

6) https://app.asana.com/0/1209395762772163/1209395762772209

Type CR

Status: Done (3hrs desktop + responsive(other devices)+mobile)

Development and hrs Pending

============

7) https://app.asana.com/0/1209395762772163/1209395762772213

Type CR

Status: Done (hours in https://app.asana.com/0/1209395762772163/1209395762772201)

============

8) https://app.asana.com/0/1209395762772163/1209395762772221

Type CR

Status: Done (2hrs desktop + responsive(other devices)+mobile)

Development and hrs Pending

============

9) https://app.asana.com/0/1209395762772163/1209395762772225

Type BUG

Status: Done

Development Pending(page-5-design-7.html match table)

============

10) https://app.asana.com/0/1209395762772163/1209395762772235

Type CR

Status: Pending (Discussion)

============

11) https://app.asana.com/0/1209395762772163/1209407834935068

Type BUG

Status: Pending (Development)

============

12) https://app.asana.com/0/1209395762772163/1209407834935082

Type Bug

Status: Pending (Development)

============

13) https://app.asana.com/0/1209395762772163/1209407836851335

Type CR

Status: Pending (Development)

============

14) https://app.asana.com/0/1209395762772163/1209407836851339

Type CR

Status: Pending (Development)

============

15) https://app.asana.com/0/1209395762772163/1209407836851343
Type CR

Status: Pending (Development)

============

16) https://app.asana.com/0/1209395762772163/1209407836851347
Type CR

Status: Pending (new talent page)

============

17) https://app.asana.com/0/1209395762772163/1209407839780025
Type CR

Status: Pending (Development)

Mobile

1) https://app.asana.com/0/1209395762772163/1209395762772177

Status: Just Layout no work

============

1) https://app.asana.com/0/1209395762772163/1209407836851364

Type CR

Status: Done [15min]

============